| REVISÃO | SUMÁRIO DE MUDANÇA | DATA | ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Emissão inicial | 02/04/2025 | Rafaella Santos |  |  |

OBJETIVO

Esta instrução de trabalho foi elaborada com o objetivo de descrever o passo a passo de como atuar no município de Carapicuíba para obtenção de autorizações, prorrogações, comunique-se-s, e cancelamentos (ramal, rede e manutenção) do Cliente Comgás.

ALCANCE

Esta Instrução de Trabalho é aplicável ao contrato BI268 da Bureau Veritas, durante a prestação dos serviços ao Cliente Comgás na região do Interior 1, especificamente no município de Carapicuíba.

- CARAPICUIBA

REFERÊNCIAS

- Integração do Contrato BI268

- Manual de Licenças e Autorizações BI268

- P-8100100 – BI268 - Plano de Gestão do Contrato COMGÁS Licenças e Autorizações

- Integra COMGÁS – IN – 400 – Autorização de obra Carapicuiba

- Integra COMGÁS – IN – 524 – Encerramento de obra Carapicuiba

DESENVOLVIMENTO

Dados do Contrato/Região:

| Região | RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) |
| --- | --- |
| Município | Carapicuíba |
| Técnico da Região | Rafaella Santos – rafaella.santos@bureauveritas.com |
| BU | BI268 – Licenças e Autorizações |
| Cliente/Contrato | COMGÁS / CW13216 |

Informar sobre o comunique-se para a contratada  responsável, cópia ao analista Comgas, supervisora e coordenadora BV, e/ou inserir comunique-se no lecom. (Verificar om supervisor e analista)

Fluxograma do processo de autorizações no Município de Carapicuiba:

Ramais: solicitações recebida via LECOM

Manutenção: Vias digitais recebidas pelo Lecom

Expansão: Liberado via Lecom e expedição Comgas

Após recebimento da documentação corrigida. Faz-se a junção dos documentos na prefeitura.

Check list

NÃO

Os documentos estão de acordo?

Devolve o Lecom colocando as correções necessárias na observação

SIM

Houve comunique-se?

SIM

Acompanhamento do processo é feito via telefone (com a Thaina da SDU)

NÃO

Protocolo: Os documentos são impressos (01 via de cada), inserir CNH, procuração BV e protocolar na prefeitura.

Aguardar boleto (SDU) para pagamento antes da autorização, após retirar a via física com na PM(SDU) e informar a Cida do SMTT sobre a autorização, assim que o tramite físico for enviado DA SDU PARA SMTT a Cida e o secretario analisarão e providenciarão a emissão da autorização do trânsito

Digitalizar a Autorização e lançar nos sistemas Fulcrum e LECOM e enviar por e-mail aos devidos responsáveis

A validade desta prefeitura vem descrita na autorização (considerar a validade do SMTT) para informar a Comgás.

Passo a passo para o processo de autorizações no Município de Carapicuiba:

- CONTATOS

| Contato Órgãos - PM CARAPICUIBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Cargo | Email | Telefone |
| Thaina | Secretaria de Habitação | sduh@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 (11) 96186-3508 |
| Cida | Sec. Municipal de Transporte e Transito (SMMT) | cida73costa@gmail.com | (11) 4184-4098 (11) 93003-2676 |

- PREFEITURA CARAPICUIBA (REDE)

1º Passo:  Solicitação para Autorização de Implantação de Rede:

R. Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuíba - SP, 06310-030

Setor: Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta Requerimento solicitando autorização para execução de obra | FISICA |
| 2 | Projeto Executivo | FISICA |
| 3 | Projeto de Sinalização | FISICA |
| 4 | Memorial Descritivo | FISICA |
| 5 | Relatório Fotográfico | FISICA |
| 6 | ART Especifica – Responsável Comgas | FISICA |
| 7 | ART Especifica – Responsável Projetista | FISICA |
| 8 | ART Especifica – Responsável Empreiteira | FISICA |
| 9 | Inscrição do Eng. Executante no Município | FISICA |
| 10 | Comprovante de pagamento da IM | FISICA |
| 11 | CNPJ Comgás | FISICA |
| 12 | CNPJ Executante | FISICA |
| 13 | Cronograma | FISICA |
| 14 | Cópia procuração BV | FISICA |
| 15 | Documento representante BV | FISICA |

2º Passo:  Conferência da documentação

- Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

- Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

- A abertura de um novo processo é realizada de maneira física, no guichê de DESENVOLVIMENTO URBANO, localizado no prédio da prefeitura.

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, além de contato direto com o órgão via telefone com a Thaina.

- Após aprovação do projeto, o setor de expediente emite taxa de aprovação e análise de projeto, e após pagamento, apresentamos o comprovante no mesmo e-mail do recebimento, e aguardamos o retorno deles para ir retirar a autorização.

5º Passo – Comunique-se

Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico receberá uma mensagem, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

6º Passo –Alvará para assinatura presencial.

- O técnico ou analista é avisado por telefone que a autorização está disponível para retirada é necessário ir presencialmente até a secretária de obras para retirar e realizar a assinatura.

- É necessário levar o protocolo que foi aberto para retirada da autorização

- Atenção: A obra só poderá ser executada após emissão da autorização de Obras e da Secretaria de  Trânsito.

- Sec. Municipal de Transporte e Transito (SMMT)  – CARAPICUIBA (REDE)

1º Passo – Solicitação Autorização Demutran para implantação de rede

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 360 - Vila Caldas, Carapicuíba - SP, 06310-160

Setor: Secretaria de Transporte e Trânsito

- Após a retirada da autorização com a PM, é necessário aguardar que enviem o processo para a secretaria de trânsito para emitir a autorização também, para adiantar é necessário ir até a secretaria informar a Cida que receberá posteriormente o processo e mostrar a autorização.

2º Passo – Acompanhamento

- O acompanhamento deve ser realizado via telefone ou WhatsApp com a Cida.

3º Passo – Obtendo a autorização.

- O analista e/ou técnico é avisado por WhatsApp que a autorização está disponivel para retirada.

- É necessário retirar pessoalmente.

Atenção: Autorização só pode ser lançada e enviada aos responsaveis após a liberação da autorização do trânsito, considera-se o prazo autorizado por eles.

4º Passo: Comunique-se:

Os comunique-se emitidos pela Secretaria de Trânsito, até o momento foram para agendar reunião para sanar dúvidas, Cida entra em contato via telefone para verificar o dia para agendar a reunião.

- PREFEITURA CARAPICUIBA (RAMAL)

1º Passo – Solicitação para Autorização de Implantação de RAMAL:

R. Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuíba - SP, 06310-030

Setor: Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta Requerimento solicitando autorização para execução de obra | FISICA |
| 2 | Nota de ramal | FISICA |
| 3 | Croqui de localização | FISICA |
| 4 | Memorial Descritivo | FISICA |
| 5 | Relatório fotográfico | FISICA |
| 6 | ART – Genérica responsável Comgás | FISICA |
| 7 | ART – Específica responsável Empreiteira | FISICA |
| 8 | Cronograma com no mínimo 30 dias | FISICA |
| 9 | Cópia da procuração | FISICA |
| 10 | Documento representante BV | FISICA |

Obs.: Trâmite de ramal: liberado via LECOM.

2º Passo:  Conferência da documentação

- Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

- Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

- A abertura de um novo processo é realizada de maneira física, no guichê de DESENVOLVIMENTO URBANO, localizado no prédio da prefeitura.

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, além de contato direto com o órgão via telefone com a Thaina.

- Após aprovação do projeto, o setor de expediente emite taxa de aprovação e análise de projeto, e após pagamento, apresentamos o comprovante no mesmo e-mail do recebimento, e aguardamos o retorno deles para ir retirar a autorização.

5º Passo – Comunique-se

Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico uma mensagem, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

6º Passo –Alvará para assinatura presencial.

- O técnico ou analista é avisado por telefone que a autorização está disponível para retirada é necessário ir presencialmente até a secretária de obras para retirar e realizar a assinatura.

- É necessário levar o protocolo que foi aberto para retirada da autorização

- Atenção: A obra só poderá ser executada após emissão da autorização de Obras e da Secretaria de  Trânsito.

- Sec. Municipal de Transporte e Transito (SMMT)  – CARAPICUIBA (RAMAL)

1º Passo – Solicitação Autorização Demutran para implantação de rede

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 360 - Vila Caldas, Carapicuíba - SP, 06310-160

Setor: Secretaria de Transporte e Trânsito

- Após a retirada da autorização com a PM, é necessário aguardar que enviem o processo para a secretaria de trânsito para emitir a autorização também, para adiantar é necessário ir até a secretaria informar a Cida que receberá posteriormente o processo e mostrar a autorização.

2º Passo – Acompanhamento

- O acompanhamento deve ser realizado via telefone ou WhatsApp com a Cida.

3º Passo – Obtendo a autorização.

- O analista e/ou técnico é avisado por WhatsApp que a autorização está disponivel para retirada.

- É necessário retirar pessoalmente.

Atenção: Autorização só pode ser lançada e enviada aos responsaveis após a liberação da autorização do trânsito, considera-se o prazo autorizado por eles.

4º Passo: Comunique-se:

Os comunique-se emitidos pela Secretaria de Trânsito, até o momento foram para agendar reunião para sanar dúvidas, Cida entra em contato via telefone para verificar o dia para agendar a reunião.

- PREFEITURA CARAPICUIBA (PRORROGAÇÃO)

1º Passo – Enviar um e-mail para a secretária de Trânsito solicitando a prorrogação:

cida73costa@gmail.com; smtt@carapicuiba.sp.gov.br

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autorização Anterior | DIGITAL |
| 2 | Novo Cronograma | DIGITAL |

Figura 01 - Modelo de e-mail de solicitação de prorrogação

2º Passo – COMUNIQUE-SE

- PREFEITURA CARAPICUIBA (MANUTENÇÃO)

1º Passo – Solicitação para Autorização de Implantação de RAMAL:

R. Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuíba - SP, 06310-030

Setor: Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta Requerimento solicitando autorização | FISICO |
| 2 | Croqui de localização | FISICO |
| 3 | Memorial Descritivo | FISICO |
| 4 | Projeto de Sinalização | FISICO |
| 5 | Relatório fotográfico | FISICO |
| 6 | ART – Genérica responsável Comgás | FISICO |
| 7 | ART – Específica responsável Empreiteira | FISICO |
| 8 | Cronograma | FISICO |
| 9 | Cópia da procuração | FISICO |
| 10 | Documento representante BV | FISICO |

Obs.: Trâmite:  Liberado via LECOM.

2º Passo:  Conferência da documentação

- Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

- Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

- A abertura de um novo processo é realizada de maneira física, no guichê de DESENVOLVIMENTO URBANO, localizado no prédio da prefeitura.

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, além de contato direto com o órgão via telefone com a Thaina.

- Após aprovação do projeto, o setor de expediente emite taxa de aprovação e análise de projeto, e após pagamento, apresentamos o comprovante no mesmo e-mail do recebimento, e aguardamos o retorno deles para ir retirar a autorização.

5º Passo – Comunique-se

Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico receberá uma mensagem, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

6º Passo –Alvará para assinatura presencial.

- O técnico ou analista é avisado por telefone que a autorização está disponível para retirada é necessário ir presencialmente até a secretária de obras para retirar e realizar a assinatura.

- É necessário levar o protocolo que foi aberto para retirada da autorização

- Atenção: A obra só poderá ser executada após emissão da autorização de Obras e da Secretaria de  Trânsito.

- Sec. Municipal de Transporte e Transito (SMMT)  – CARAPICUIBA (MANUTENÇÃO)

1º Passo – Solicitação Autorização Demutran para implantação de rede

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 360 - Vila Caldas, Carapicuíba - SP, 06310-160

Setor: Secretaria de Transporte e Trânsito

- Após a retirada da autorização com a PM, é necessário aguardar que enviem o processo para a secretaria de trânsito para emitir a autorização também, para adiantar é necessário ir até a secretaria informar a Cida que receberá posteriormente o processo e mostrar a autorização.

2º Passo – Acompanhamento

- O acompanhamento deve ser realizado via telefone ou WhatsApp com a Cida.

3º Passo – Obtendo a autorização.

- O analista e/ou técnico é avisado por WhatsApp que a autorização está disponivel para retirada.

- É necessário retirar pessoalmente.

Atenção: Autorização só pode ser lançada e enviada aos responsaveis após a liberação da autorização do trânsito, considera-se o prazo autorizado por eles.

4º Passo: Comunique-se:

Os comunique-se emitidos pela Secretaria de Trânsito, até o momento foram para agendar reunião para sanar dúvidas, Cida entra em contato via telefone para verificar o dia para agendar a reunião.

- Cancelamento

Caso haja necessidade de realizar cancelamento de algum processo, é realizado a comunicação via e-mail:

protocolo.desenvolvimentourbano@gmail.com

Documentação necessária para cancelamento:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta requerimento solicitando cancelamento | DIGITAL |

Figura 2 - Modelo de e-mail de solicitação de cancelamento

- E-mail é utilizado como protocolo de cancelamento dos sistemas

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Toda e qualquer mudança no processo descrito neste procedimento, o mesmo deverá ser imediatamente revisado, assim como a sua respectiva IN no sistema Integra (Comgás).

REGISTROS

### Sistema Fulcrum (BV); ### Sistema CCP (Comgás – Para projetos antigos); ### Sistema Lecom (Comgás); ### Sistema Integra (Comgás) – Quando há necessidade de atualização de processos; ### Planilha de acompanhamento.